Приложение 1

к постановлению администрации

Ирбитского муниципального образования

от « 28 » августа 2017г. № 743-ПА

ГРАФИК

приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципальных образований Свердловской области, на 2017–2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Ведомственная принадлежность | Форма собственности | Год постройки и/или год проведения последнего капитального ремонта в части фасадов и благоустройства | Ответственный исполнитель | Плановый период проведения работ | Перечень работ |
| 1 | п.. Пионерскийул. Мира, д.18(1 этаж) | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1974 г | Речкалова Ю.П. | 2017 | Фасад (входная группа) |
| 2 | д.Бердюгина ул.Советская 18 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1972г. | Шорикова Л.А | 2017 | Ремонт фасада (балкона) |
| 3 | с. Знаменское пер.Знаменский 13 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1986г. | Шорикова Л.А | 2017 | Ремонт кровли |
| 4 | с. Осинцевское .Школьная 45 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1991г. | Шорикова Л.А | 2017 | Ремонт кровли |
| 5 | МКОУ «Речкаловская средняя общеобразовательная школа, здание начальной школы | Управление образования Ирбитского МО | Муниципальная | 1971 | Мальгина Л.И. | 2017 | Фасад, обустройство ограждения, пешеходных дорожек, газонов |
| 6 | МКОУ «Фоминская основна общеобразовательная школа | Управление образования Ирбитского МО | Муниципальная | 1961 | Заболотских Л.П. | 2017 | Замена кровли здания |
| 7 | пос. Зайково, ул. Коммунистическая, 171 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1976г. | Ширшева Е.Г. | 2018 | Ремонт кровли. |
| 8 | с. Пьянково ул.Юбилейная 29-д | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1978 | Шорикова Л.А | 2018 | Капитальный ремонт кровли |
| 9 | д. Речкалова ул.Центральная 24 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1994 | Шорикова Л.А | 2018 | Капитальный ремонт входной 10группы |
| 10 | с. Рудное ул.Центральная 25-а | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1969 | Шорикова Л.А | 2018 | Кап11итальный р12емонт кро13вли |
| 11 | п. Зайково ул.Коммунистическая 187 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1967/2014 | Шорикова Л.А | 2018 | Капита14льный ремо15нт кровли16 |
| 12 | п. Зайково ул. Коммунистическая, д.160 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1930г. | Речкалова Ю.П. | 2018-2019 | Капитальны17й ремонт вс18его здания |
| 13 | МКОУ Пионерская СОШ | Управление образования Ирбитского МО | Муниципальная | 1990 | Вандышева С.В | 2018-2019 | Обустройство спортивной площадки |
| 14 | МАДОУ Зайковский д/с № 4 | Управление образования Ирбитского МО | Муниципальная | 1982 | Бурылова И.Г. | 2018 | Замена кровли здания |
| 15 | МОУ ДО «Центр внешкольной работы» | Управление образования Ирбитского МО | Муниципальная | 1892/1982 | ЩекотоваИ.С. | 2018 | Замена кровли здания |
| 16 | с. Ключи, ул. Урицкого, д.2 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1968 г. | Речкалова Ю.П | 2019 | капитальный ремонт здания |
| 17 | МКОУ Зайковская СОШ № 1 | Управление образования Ирбитского МО | Муниципальная | 1966 | Халикова Р.С. | 2019-2020 | Строительство пристроя к основному зданию |
| 18 | с. Харловское ул.Советская 10 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1965 | Шорикова Л.А | 2020 | Капитальный ремонт кровли |
| 19 | с. Скородумское ул.Жукова 76 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1920 | Шорикова Л.А | 2020 | Капитальный ремонт кровли |
| 20 | п. Зайково ул. Коммунистическая, 170 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 2014 | Ермолаева Е.М. | 2020 | Ремонт, кровли, фасада |
| 21 | п. Пионерский,  ул. Ожиганова, 9 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1970/2013 | Сапожникова С.Р. | 2020 | Ремонт, кровли |
| 22 | д. Фомина, ул. Советская,72 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1969/2006 | Сапожникова С.Р. | 2020 | Ремонт, кровли |
| 23 | с. Стриганское ул.Октябрьская 71 | Управление культуры Ирбитского МО | Муниципальная | 1972 | Шорикова Л.А | 2021 | Капитальный ремонт кровли |