**ОТЧЕТ**

**МУП «ЖКХ ИРБИТСКОГО РАЙОНА» за 2017 год по статье расходов» Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, расположенного по адресу: р.п. Пионерский, ул. Строителей,2**

**Общая площадь жилых помещений : 1088,2 кв.м.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Единица измерения услуг,работ** | **Стоимость на ед. измерения (руб.)** | **Срок исполнения** | **Всего(руб.)** |
| **ремонт шиферной крыши** | **58кв.м.** | **1084,9** | **07.09.2017г.** | **62925** |
| **чистка вентиляционных каналов**  | **130п.м.** | **108,4** | **17.11.2017г.** | **14098** |
| **обслуживание коммерческого узла учета теплоэнергии** | **1ед.** | **6400** | **31.12.2017г.** | **6400** |
| **теплоноситель внутридомовой** | **Куб.м.23,2** | **48,08** | **31.12.2017** | **1115,4** |
| **Управление МКД** | **%** | **37,73** | **ежемесячно** | **38071,14** |
| **Акты осмотра (сезонные)** | **Руб.** | **4,03** | **Апрель, сентябрь** | **8792,66** |
| **ИТОГО израсходовано** | **Руб.** |  |  | ***131402,20*** |
| **НАЧИСЛЕНО** | **ОПЛАЧЕНО** | **Предыдущий остаток** | **Израсходовано** | **Остаток на 01.01.2018г.** |
| **143642,40** | **134720,40** | **104290,00** | **131402,20** | **107608,20** |
| Остаток на 01.01.2018г. составил (+107608,20) |  |  |  |  |