Приложение № 1

к постановлению администрации

Ирбитского муниципального образования

от 25.12.2018 г.  № 1107-ПА

Ирбитское муниципальное образование

Муниципальная программа

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года"

2018 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ирбитского муниципального образования, территориальные администрации Ирбитского муниципального образования |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Целями муниципальной программы являются: Цель 1: «Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов»; Цель 2: «Повышение энергетической эффективности экономики Ирбитского МО, в том числе за счет активизации энергосбережения»; Цель 3: «Улучшение условий проживания граждан за счет проведения капитального ремонта имущества многоквартирных домов»; Цель 4: «Улучшение комфортности проживания населения территории Ирбитского муниципального образования за счет повышения инженерного обустройства населенных пунктов и предоставления возможности использования природного газа; Цель 5: «Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения Ирбитского МО»; Цель 6: «Повышение благоустроенности населенных пунктов Ирбитского МО и безопасного проживания населения на территории Ирбитского МО». Задачами программы являются: Задача 1: «Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры»; Задача 2: «Автоматизация ресурсосберегающих систем и повышение надежности работы энергосистем в Ирбитском МО»; Задача 3: «Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативных документов»; Задача 4.: «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечение надежности системы газоснабжения путем реализации мероприятий по строительству распределительных газопроводов и газовых сетей»; Задача 5: «Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации территории Ирбитского муниципального образования путем реализации мероприятий по строительству межпоселковых газопроводов»; Задача 6: «Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления на территории Ирбитского МО» Задача 7: «Улучшение санитарного состояния источников водоснабжения на территории Ирбитского МО» Задача 8: «Выполнение мероприятий по благоустройству в населенных пунктах на территории Ирбитского МО»; Задача 9: «Выполнение мероприятий по предоставлению банных услуг населению Ирбитского МО» Задача10: Обеспечение надежности функционирования коммунальной техники Задача 11: «Регулирование численности безнадзорных собак для обеспечения безопасности населения Ирбитского МО». |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО»; Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО»; Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО»; Подпрограмма 4 «Развитие газификации в Ирбитском муниципальном образовании»; Подпрограмма 5 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского муниципального образования»; Подпрограмма 6 «Восстановление и развитие внешнего благоустройства населенных пунктов Ирбитского муниципального образования». |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Целевой показатель 1 «Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей» Целевой показатель 2 «Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей» Целевой показатель 3 «Степень износа коммунальной инфраструктуры» Целевой показатель 4 «Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки» Целевой показатель 5 «Уровень удовлетворенности в предоставлении качественных коммунальных услуг населению Ирбитского МО» Целевой показатель 6 «Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг к прошедшему году» Целевой показатель 7 «Строительство блочных газовых котельных и установка бункерных котлов» Целевой показатель 8 «Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах»: - электрическая энергия; - тепловая энергия; - холодная вода; - природный газ. Целевой показатель 9 «Удельный расход потребления энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями»: - электрическая энергия; - тепловая энергия; - холодная вода; Целевой показатель 10 «Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества по Региональной программе» Целевой показатель 11 Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный (текущий) ремонт общего имущества за счет средств местного бюджета Целевой показатель 12 «Количество квартир, для которых создана техническая возможность для газоснабжения сетевым природным газом» Целевой показатель 13 «Ввод дополнительных мощностей газопровода и газовых сетей на территории населенных пунктов» Целевой показатель 14 «Ввод дополнительных мощностей межпоселковых газопроводов» Целевой показатель 15 «Количество ликвидированных объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Ирбитского МО» Целевой показатель 16 «Количество собранных ртутьсодержащих отходов от населения Ирбитского МО» Целевой показатель 17 «Количество проведенных экологических акций на территории Ирбитского МО» Целевой показатель 18 «Доля неудовлетворительных проб питьевой воды из муниципальных источников нецентрализованного водоснабжения к общему количеству проб» Целевой показатель 19 «Количество разработанных проектов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения» Целевой показатель 20 «Оценка уровня благоустроенности населенных пунктов Ирбитского МО» Целевой показатель 21 «Количество человек, обеспеченных услугами бани» Целевой показатель 22 «Количество приобретенной спец. техники для коммунального хозяйства» Целевой показатель 23 «Количество отловленных безнадзорных собак» |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей | ВСЕГО: 727 973 923,64 руб. в том числе: 2019 год – 203 316 423,64 руб. 2020 год – 109 331 500,00 руб. 2021 год – 103 331 500,00 руб. 2022 год – 103 331 500,00 руб. 2023 год – 107 331 500,00 руб. 2024 год – 101 331 500,00 руб. из них: местный бюджет: 188 245 473,00 руб. в том числе: 2019 год – 68 975 473,00 руб. 2020 год – 23 854 000,00 руб. 2021 год –23 854 000,00 руб. 2022 год –23 854 000,00 руб. 2023 год –23 854 000,00 руб. 2024 год –23 854 000,00 руб. областной бюджет: 395 728 450,64 руб. в том числе: 2019 год – 128 340 950,64 руб. 2020 год – 53 477 500,00 руб. 2021 год – 53 477 500,00 руб. 2022 год – 53 477 500,00 руб. 2023 год – 53 477 500,00 руб. 2024 год – 53 477 500,00 руб. федеральный бюджет: 0,00 руб. в том числе: 2019 год – 0,00 руб. 2020 год – 0,00 руб. 2021 год – 0,00 руб. 2022 год – 0,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. внебюджетные источники: 144 000 000,00 руб. в том числе: 2019 год – 6 000 000,00 руб. 2020 год – 32 000 000,00 руб. 2021 год – 26 000 000,00 руб. 2022 год – 26 000 000,00 руб. 2023 год – 30 000 000,00 руб. 2024 год – 24 000 000,00 руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://www.irbitskoemo.ru/ |

Раздел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности Ирбитского муниципального образования

За последние пятнадцать лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства  приобрела еще большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства на развитие этой отрасли не покрывают потребности в ее финансировании. Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов жилищный фонд и системы коммунальной инженерной инфраструктуры продолжают деградировать. Жилищно-коммунальное хозяйство все еще остается сферой, которая мало затронута рыночными преобразованиями. Жилищно-коммунальные услуги являются одним из важнейших показателей качества жизни людей. Жилищно-коммунальное хозяйство - это важнейший сектор экономики. Поэтому включение жилищно-коммунального хозяйства в систему рыночных отношений, изменения механизма управления этой сферой, ее реформирование влияет на ход экономической реформы в России.

Подпрограмма 1. «Развитие и  модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитское муниципального образования»

На сегодняшний день основной проблемой Ирбитского МО является износ коммунальной инфраструктуры (70%). Нормативный срок отслужили около 60 процентов основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 70 процентов, водоснабжения – 75 процентов. В результате этого потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, в системах водоснабжения составляют более 22 процентов, в системах теплоснабжения - до 20 процентов. На текущий момент более 30 % объектов водоснабжения требует срочной замены. Распределительная система водоснабжения Ирбитского МО включает в себя 123 водозабора ( в т.ч. 82 водопроводных башни, 41 без башенная установка), протяженность поселковых водопроводных сетей  составляет - 199,62 км. Система водоснабжения Ирбитского муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Только около 69,3 % площади жилищного фонда в населенных пунктах Ирбитского МО подключены к водопроводным сетям. Еще 10,7 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 20 % сельского населения получают воду из колодцев либо личных артезианских скважин.

Отсутствие необходимого набора коммунальной техники не позволяет в полном объеме обслуживать коммунальные объекты и производить текущие ремонты на тепловых и водопроводных сетях.

В ходе анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства  выявлены следующие основные проблемы:

1) недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

2) неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

3) высокий уровень морального и физического износа  коммунальных объектов и сооружений;

4) неэффективное использование ресурсов, в том числе наличие значительных потерь в процессе производства и транспортировки коммунальных ресурсов.

Решение вышеназванных проблем и нацелено на выполнение данной подпрограммы по следующим направлениям:

- проведение капитального ремонта тепловых сетей;

- проведение капитального ремонта водопроводных сетей;

- проведение капитального ремонта водонапорных башен;

- строительство коммунальной инфраструктуры;

- строительство, реконструкция и модернизация котельных.

- реализация схемы теплоснабжения Ирбитского МО на период с 2014 по 2029 гг.

-реализация схемы водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО на расчетный период 2014-2025 гг.

Характеристика действующей системы водоснабжения

Ирбитского муниципального образования на 01.01.2018 г.

| № п/п | Наименование территориальных администраций Ирбитского МО | Водонапорные башни, без башенные установки (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Бердюгинская | 7 | 1970 | 80 | 5,836 | 1975 | 75 | 8 | 1975 | 83 | 904 | 75,3 |
| 2 | Горкинская | 6 | 1970 | 70 | 6,179 | 1970 | 80 | 5 | 1975 | 70 | 647 | 45,3 |
| 3 | Гаевская | 10 | 1990 | 75 | 15,770 | 1983 | 65 | 6 | 1993 | 80 | 2071 | 99,9 |
| 4 | Дубская | 5 | 1981 | 60 | 7,760 | 1985 | 75 | 9 | 1985 | 65 | 951 | 68,4 |
| 5 | Зайковская | 17 | 1965 | 70 | 15,890 | 1970 | 50 | 6 | 1989 | 50 | 2476 | 50,8 |
| 6 | Знаменская | 8 | 1980 | 45 | 13.130 | 1990 | 75 | 4 | 1986 | 35 | 1122 | 89,8 |
| 7 | Килачевская | 10 | 1964 | 75 | 11.500 | 1975 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 84,5 |
| 8 | Киргинская | 4 | 2000 | 30 | 13.500 | 1980 | 30 | 2 | 2000 | 30 | 974 | 98,9 |
| 9 | Ключевская | 5 | 1984 | 78 | 6.680 | 1960 | 100 | 20 | 1960 | 100 | 489 | 50,6 |
| 10 | Ницинская | 4 | 1962 | 80 | 2.697 | 1965 | 80 | 3 | 1965 | 90 | 157 | 21,9 |
| 11 | Новгородовская | 4 | 1965 | 80 | 3.215 | 1965 | 70 | 4 | 1965 | 90 | 373 | 51,5 |
| 12 | Осинцевская | 2 | 1971 | 100 | 5.987 | 1971 | 100 | 0 | 0 | 0 | 401 | 69,4 |
| 13 | Пионерская | 6 | 1980 | 45 | 14.660 | 1970 | 60 | 11 | 1995 | 30 | 3794 | 98,5 |
| 14 | Пьянковская | 4 | 1971 | 55 | 11,400 | 1977 | 80 | 15 | 1990 | 30 | 334 | 36,7 |
| 15 | Ретневская | 3 | 1990 | 99 | 5.730 | 1990 | 99 | 12 | 1990 | 99 | 188 | 21,9 |
| 16 | Рудновская | 1 | 1994 | 100 | 0,830 | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,3 |
| 17 | Речкаловская | 4 | 1990 | 50 | 10,000 | 1982 | 50 | 1 | 1990 | 50 | 829 | 68,2 |
| 18 | Стриганская | 5 | 1968 | 80 | 4.220 | 1967 | 90 | 5 | 1970 | 80 | 494 | 45,8 |
| 19 | Фоминская | 2 | 1970 | 85 | 13.390 | 1980 | 85 | 8 | 1980 | 85 | 1178 | 60,8 |
| 20 | Харловская | 6 | 1979 | 80 | 16,700 | 1985 | 30 | 0 | 0 | 0 | 873 | 78,6 |
| 21 | Черновская | 8 | 1976 | 100 | 14.546 | 1976 | 80 | 3 | 1976 | 100 | 2061 | 99,2 |
|  | Итого | 123 |  | 70 | 199,620 |  | 75 | 122 |  | 80 | 22453 | 69,3 |

### Характеристика действующей системы теплоснабжения

### в Ирбитском МО по состоянию на 01.01.2018 г.

| № п/п | Наименование территориальных администраций Ирбитского МО | Котельные (шт.) |  |  | Тепловые сети (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бердюгинская | 1 | 2006 | 50 | 0,249 | 1981 | 70 |
| 2 | Горкинская | 1 | 1980 | 70 | 1,244 | 1980 | 70 |
| 3 | Гаевская | 3 | 2005/2005/2012 | 50/20 | 1,083 | 2005 | 60 |
| 4 | Дубская | 1 | 1965 | 75 | 2,139 | 1965 | 75 |
| 5 | Зайковская | 6 | 1977/1977/ 1982/2007/ 2016/2018 | 70/30/5/0 | 3,990 | 1976 | 70 |
| 6 | Знаменская | 1 | 1979 | 60 | 1,670 | 1979 | 75 |
| 7 | Килачевская | 1 | 2017 | 5 | 1,127 | 1980 | 75 |
| 8 | Киргинская | 1 | 1996 | 70 | 0,200 | 1994 | 70 |
| 9 | Ключевская | 1 | 2014 | 5 | 0,606 | 2014 | 5 |
| 10 | Ницинская | 1 | 2014 | 5 | 0,250 | 2005 | 55 |
| 11 | Новгородовская | 1 | 2015 | 5 | 1,797 | 1985 | 70 |
| 12 | Осинцевская | 2 | 2001/2002 | 45/40 | 0,400 | 2001 | 45 |
| 13 | Пионерская | 2 | 2006 | 50 | 4,927 | 2007 | 55 |
| 14 | Пьянковская | 1 | 1981 | 75 | 0,678 | 1981 | 75 |
| 15 | Ретневская | 1 | 2005 | 50 | 0,080 | 2005 | 50 |
| 16 | Рудновская | 1 | 2014 | 10 | 0,315 | 1980 | 70 |
| 17 | Речкаловская | 2 | 1979/2005 | 70 | 0,634 | 1980 | 65 |
| 18 | Стриганская | 2 | 1970/2016 | 50/5 | 1,118 | 1970 | 75 |
| 19 | Фоминская | 3 | 2003/2006/ 2007 | 30/25/20 | 1,440 | 1980 | 70 |
| 20 | Харловская | 2 | 1975/2014 | 50/5 | 1,942 | 1980 | 75 |
| 21 | Черновская | 2 | 1979/2008 | 55/25 | 2,700 | 1980 | 60 |
|  | Итого | 36 |  | 69 | 28,589 |  | 70 |

Подпрограмма 2   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского муниципального образования»

Подпрограмма энергосбережения и повышения энергоэффективности в Ирбитском МО направлена на активизацию действий учреждений, организаций, населения Ирбитского МО по снижению доли затрат на производство, передачу, потребление топливно-энергетических ресурсов, как следствие повышение благосостояние населения, улучшения финансово-экономического состояния предприятий и организаций, снижения издержек бюджета Ирбитского МО по статьям «коммунальные услуги» и «Приобретение материальных запасов».

Основной проблемой недостаточного темпа реализации энергосберегающих мероприятий является:

- высокий материальный и физический износ основных фондов, занятых в производстве и передаче энергетических ресурсов, замена которых требует значительных финансовых затрат;

- отсутствие действенных финансовых механизмов по реализации мероприятий;

- низкий уровень инструментального учета топливно-энергетических ресурсов на всех этапах (производстве, передаче, потреблении);

Решением вышеназванных проблем и нацелено выполнение данной подпрограммы по следующим направлениям:

- повышение энергоэффективности в бюджетной сфере;

- повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре и жилищном фонде;

- выполнение мероприятий по автоматизации и диспетчеризации систем энергетических ресурсов;

- модернизация уличного освещения и замена светильников на энергосберегающие источники света.

- замена изношенных участков тепловых сетей на сети в пенополиуретановой теплоизоляции.

Базовыми нормативными документами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики являются:

1) на федеральном уровне:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

2) на региональном уровне:

Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года N 117-ОЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области".

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО»

Проблема неудовлетворительного технического состояния жилищного фонда остается актуальной для Ирбитского муниципального образования.

Общее имущество многоквартирного дома в процессе эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищного фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том числе путем проведения капитального ремонта.

Ежегодное недофинансирование работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов является острой проблемой, затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений, а также формирование механизмов управления жилищным фондом.

Для приведения жилого фонда в нормативное техническое состояние необходимо проведение комплексного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием современных строительных материалов и технологий, энергоэффективных решений, которые обеспечат высокий уровень благоустройства и качественное улучшение условий проживания граждан.

Жилищный фонд Ирбитского муниципального образования характеризуется следующими показателями:

Общая площадь жилищного фонда на территории Ирбитского муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 года составляет 770 300 кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 325 ед., общей площадью - 170 640 кв.м (22,2 %);

-    блокированной застройки – 2139 ед., общей площадью – 271 260 кв.м. (35,2%);

- индивидуальные жилые дома.  – 5 090 ед. общей площадью – 328 400 кв.м (42,6 %).

- общее число многоквартирных домов от 3-х и более квартир МКД составляет 325 ед.

- доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 3,7 % (28 800 кв.м).

Состояние жилищного фонда требует решения следующих проблем:

- замена внутриинженерного оборудования в подвальных помещений жилых домов;

- реконструкция и замена кровли жилых домов;

- утепление фасадов жилых домов, где из-за нарушения герметичности происходит промерзание наружных стен и т.д.

- ремонт конструктивных элементов жилых зданий;

- установка общедомовых приборов учета.

Решение данных проблем программно - целевым методом позволит продлить сроки эксплуатации муниципального жилищного фонда, сократить топливно-энергетические и другие материальные ресурсы на содержание жилых зданий и снизить размер физического износа отремонтированных жилых домов.

Характеристика жилого фонда

Ирбитского муниципального образования на 01.01.2018 год

| № п/п | Наименование территориальных администраций Ирбитского МО | Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) |
|  |  |  |  | Всего |  | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 325 | 3572 | 170640 |  | 4743 | 2,5 | 10499 | 16,2 |
| 1 | Бердюгинская | 8 | 81 | 4240 |  | 550 | 9,9 | 243 | 17,4 |
| 2 | Горкинская | 4 | 60 | 2835 |  | 0 | 0 | 180 | 15,7 |
| 3 | Гаевская | 28 | 261 | 13115 |  | 0 | 0 | 783 | 16,7 |
| 4 | Дубская | 8 | 120 | 5590 |  | 0 | 0 | 360 | 15,5 |
| 5 | Зайковская | 83 | 828 | 35400 |  | 2100 | 7,7 | 2484 | 14,2 |
| 6 | Знаменская | 16 | 134 | 6225 |  |  |  | 402 | 15,5 |
| 7 | Килачевская | 14 | 180 | 8220 |  | 0 | 0 | 540 | 15,1 |
| 8 | Киргинская | 11 | 88 | 3500 |  | 0 | 0 | 261 | 13,2 |
| 9 | Ключевская | 7 | 80 | 3800 |  | 765 | 8,7 | 240 | 15,8 |
| 10 | Ницинская | 3 | 40 | 1530 |  | 0 | 0 | 100 | 15,2 |
| 11 | Новгородовская | 6 | 57 | 2900 |  | 328 | 6,5 | 157 | 18,4 |
| 12 | Осинцевская | 2 | 26 | 1300 |  |  |  | 54 | 24,1 |
| 13 | Пионерская | 67 | 1145 | 55000 |  | 0 | 0 | 3435 | 16,01 |
| 14 | Пьянковская | 3 | 36 | 1800 |  | 380 | 3,5 | 108 | 16,6 |
| 15 | Ретневская | 5 | 34 | 1400 |  | 280 | 7,9 | 102 | 13,7 |
| 16 | Рудновская | 2 | 24 | 1000 |  | 0 | 0 | 25 | 40,0 |
| 17 | Речкаловская | 12 | 63 | 2675 |  | 340 | 8,2 | 189 | 14,1 |
| 18 | Стриганская | 6 | 77 | 3500 |  | 0 | 0 | 154 | 22,7 |
| 19 | Фоминская | 20 | 73 | 9500 |  | 0 | 0 | 219 | 43,4 |
| 20 | Харловская | 4 | 48 | 2260 |  | 0 | 0 | 112 | 20,2 |
| 21 | Черновская | 16 | 117 | 4850 |  | 0 | 0 | 351 | 13,8 |
| 2 | Блокированная застройка и Индивидуальный жилищный фонд | 7229 | 9921 | 599660 |  | 24057 | 4,1 | 2017 | 29,9 |
| 1 | Бердюгинская | 410 | 503 | 20500 |  | 370 | 2,0 | 1375 | 14,9 |
| 2 | Горкинская | 316 | 390 | 18960 |  | 1100 | 4,0 | 911 | 20,8 |
| 3 | Гаевская | 451 | 550 | 27060 |  | 426 | 0,9 | 1336 | 20,2 |
| 4 | Дубская | 422 | 490 | 25320 |  | 3500 | 10,6 | 936 | 27,0 |
| 5 | Зайковская | 1190 | 2110 | 191285 |  | 8702 | 8,4 | 2113 | 90,5 |
| 6 | Знаменская | 267 | 272 | 20402 |  | 1800 | 8,8 | 615 | 33,2 |
| 7 | Килачевская | 709 | 802 | 41277 |  | 1900 | 4,6 | 1907 | 21,6 |
| 8 | Киргинская | 170 | 216 | 16653 |  | 250 | 1,4 | 581 | 28,6 |
| 9 | Ключевская | 257 | 448 | 17266 |  | 380 | 2,1 | 599 | 28,8 |
| 10 | Ницинская | 120 | 201 | 15063 |  | 190 | 1,2 | 411 | 36,6 |
| 11 | Новгородовская | 145 | 183 | 13049 |  | 800 | 5,7 | 499 | 26,1 |
| 12 | Осинцевская | 160 | 187 | 19522 |  | 300 | 1,5 | 422 | 46,3 |
| 13 | Пионерская | 296 | 423 | 12748 | 870 |  | 2,2 | 466 | 27,4 |
| 14 | Пьянковская | 179 | 232 | 13970 |  | 256 | 1,8 | 725 | 19,3 |
| 15 | Ретневская | 230 | 275 | 19673 |  | 900 | 4,6 | 611 | 32,2 |
| 16 | Рудновская | 162 | 269 | 18582 |  | 350 | 1,9 | 706 | 26,3 |
| 17 | Речкаловская | 176 | 320 | 10560 |  | 250 | 0,5 | 795 | 13,2 |
| 18 | Стриганская | 284 | 344 | 18136 |  | 285 | 4,4 | 715 | 25,4 |
| 19 | Фоминская | 520 | 696 | 33554 |  | 360 | 1,1 | 1821 | 18,4 |
| 20 | Харловская | 330 | 390 | 19980 |  | 488 | 1,8 | 852 | 23,4 |
| 21 | Черновская | 435 | 620 | 26100 |  | 580 | 1,9 | 1621 | 16,1 |
|  | Итого | 7554 | 13493 | 770300 |  | 28800 | 3,7 | 30516 | 25,2 |

Подпрограмма 4  «Развитие газификации в Ирбитском муниципальном образовании»

За последние годы в Ирбитском муниципальном образовании большое внимание уделяется строительству объектов газификации как одному из направлений социально-экономического развития. Газовое хозяйство на территории муниципального образования развивается в соответствии со схемой газификации Ирбитского МО, разработанной ОАО «Промгаз» в составе «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области». За счет средств из разных уровней бюджетов и инвестиций, а также средств граждан, велись работы по строительству распределительных сетей газопроводов, строительству ГРП, переводу котельных на природный газ и газификации жилых домов. За период 2005 - 2018 годы введено 54 км межпоселковых  и 62,1 км распределительных сетей газопроводов, газифицировано 954 квартиры.

- Тем не менее, на сегодняшний день остаются территории Ирбитского муниципального образования, где жилые дома не оборудованы центральным газоснабжением. В таких домах до сих пор используются газобаллонные установки для газовых плит и печное отопление, что повышает опасность возникновения взрывов и пожаров в результате использования баллонного газа, а уровень благоустройства данных домов не отвечает современным стандартам качества. Отсутствие газа в таких районах так же сдерживает развитие малоэтажного жилищного строительства.

- Преимущество природного газа в том, что он не только экологически чистый вид топлива, но и самый дешевый. Низкие цены на природный газ по сравнению с другими видами топлива (уголь, дрова и т.д.) позволят сократить расходы и, соответственно, улучшить благосостояние населения и стабилизировать социально-экономическую обстановку.

- Данная Подпрограмма разработана в целях повышения степени благоустройства жилых домов, улучшения качества жизни людей Ирбитского муниципального образования.

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в Ирбитском МО по состоянию на 01.10.2018 г.

| № п/п | Наименование территориальных администраций Ирбитского МО | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Бердюгинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Горкинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гаевская | 5,0 | 2005 | 22 | 9,7 0,3 2,6 3,8 1,1 | 2009 2012 2014 2018 2018 | 23 13 4 | 234 | 45 |
| 4 | Дубская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зайковская | 21,8 | 2007 | 18 | 4,1 | 2014 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Знаменская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Килачевская | 22,7 | 2011 | 10 | 4,9 12,8 | 2014 2017 | 4 0 | 108 | 10 |
| 8 | Киргинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ключевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ницинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Новгородовская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Осинцевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пионерская | 0,5 | 2006 | 20 | 3,9 0,2 0,5 5,5 6,4 | 2007 2012 2015 2016 2018 | 30 8 2 0 0 | 405 | 26 |
| 14 | Пьянковская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ретневская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рудновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Речкаловская | 0 | 0 | 0 | 10,9 | 2017 | 0 | 40 | 12 |
| 18 | Стриганская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Фоминская | 1,0 | 2007 | 18 | 1,6 8,0 | 2015 2016 | 2 0 | 89 | 13 |
| 20 | Харловская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Черновская | 3,0 | 2008 | 16 | 7,0 | 2009 | 23 | 76 | 10 |
|  | Итого | 54 |  |  | 62,1 |  |  | 954 | 8 |

Подпрограмма 5  «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского муниципального образования»

Одним из самых важных повседневных вопросов в Ирбитском муниципальном образовании является проблема твердых коммунальные отходов (далее ТКО), поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, санитарной очистки муниципального образования, охраны окружающей среды и ресурсосбережения.

Понятие твердых коммунальных отходов приведено в Федеральном законе об отходах № 89-ФЗ. К ТКО относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО относятся также аналогичные виды отходов, образуемых у организаций и индивидуальных предпринимателей.

Существующая системы сбора и удаления твердых коммунальных отходов, сложившаяся за десятилетия, основана на захоронении отходов на свалках, зачастую несанкционированных. При этой системе абсолютно не решаются вопросы переработки отходов, экономии природных ресурсов, негативного воздействия деятельности по размещению отходов на окружающую среду.

Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами направлена на создание новых объектов, изменение системы в сторону переработки образуемых твердых коммунальных отходов, прекращению захоронения таких полезных фракций как стекло, бумага, пластик, повышение экологической сознательности населения в пользу ресурсосбережения.

Твердые коммунальные отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, представляют собой гетерогенную смесь сложного морфологического состава (черные и цветные металлы, макулатуросодержащие и текстильные компоненты, стеклобой, пластмасса, пищевые отходы, камни, кости, кожа, резина, дерево, уличный смет и пр.).

Ежегодно каждый житель Ирбитского района производит 218-254 кг твердых коммунальных  отходов. Промедление с его удалением и ликвидацией недопустимо, т.к. может привести к глобальным эпидемиям (холера, чума и др.), к серьезному загрязнению территории.

Санитарная очистка  – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды,  включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов.

Создание новой современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами – это основная задача реформы, реализуемой в субъектах Российской Федерации с участием региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» региональный оператор обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в зоне деятельности регионального оператора на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

На данный момент на территории Ирбитского МО функционирует 17 объектов размещения твердых коммунальных отходов, которые были зарегистрированы в Областном кадастре отходов. Все эксплуатируемые объекты, кроме свалки ТКО п. Зайково, не имеют проектов организации строительства и не соответствуют санитарным требованиям по организации санитарно-защитной зоны. Свалки, не задействованные в схеме санитарной очистки территории Ирбитского муниципального образования и не имеющие документов на право землепользования, а также не соответствующие природоохранным и санитарным требованиям планируется ликвидировать полностью к 2030 году.

На сегодняшний день преобладание удаление ТКО посредством захоронения на объектах не соответствующим экологическим и санитарным требованиям, ведет к загрязнению и захламлению земель, загрязнению верхних водоносных горизонтов токсичными элементами.

На территории Ирбитского муниципального образования имеется развитая водосборная сеть поверхностных водных объектов, включая озера и болота, сбережение которых и воспроизводство обязывает, в первую очередь, рассматривать вопросы по снижению негативного воздействия от загрязнения почв отходами.

Остро стоит проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой.

Одной из причин неудовлетворительного качества воды является отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения и выполнения в них ограничительных мероприятий. Для этого необходимо разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны для всех используемых источников для хозяйственно-питьевого назначения. В 2016 году было разработано 2 проекта зоны санитарной охраны  источника централизованного водоснабжения, в дальнейшем данную работу планируется продолжать.

На территории Ирбитского муниципального образования существуют сельские населенные пункты, в которых единственными источниками питьевого водоснабжения являются источники нецентрализованного водоснабжения - колодцы и родники.

Качество воды в источниках нецентрализованного водоснабжения  во многом зависит от обустройства источника, а также от состояния его санитарно-защитной зоны, что не всегда соответствует санитарным требованиям.

За 2017 год проведены исследования из 10 источников нецентрализованного водоснабжения. Из взятых 20 проб воды качество воды не соответствует  требованиям СанПиН в 9 пробах (45%), в том числе: 5 проб по микробиологическим показателям и 4 пробы  по санитарно – химическим показателям.

За 2018 год проведены исследования из 11 источников нецентрализованного водоснабжения. Из взятых 22 проб воды качество воды не соответствует  требованиям СанПиН в 2 пробах (9%), в том числе: 2 пробы по микробиологическим показателям.

В Ирбитском муниципальном образовании функционируют 12  особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) областного значения общей площадью 820,3 гектара, что составляет 0,17 процентов от общей площади Ирбитского муниципального образования (475764 га). ООПТ местного значения отсутствуют.

ООПТ представляют собой не разрушенные антропогенным воздействием территории и являются своеобразным хранилищем генофонда растений и животных региона. Помимо этого, система ООПТ играет важную роль в охране и восстановление  природных  комплексов и объектов, осуществление научной и исследовательской деятельности, использовании экологически чистых природных территорий для организации экологического туризма, оздоровления и отдыха населения, а также в экологическом образовании и просвещении подрастающего поколения.

Для повышения экологической культуры населения необходимо постоянно информировать население и обеспечивать достоверной информацией о состоянии и охране окружающей среды на территории Ирбитского муниципального образования, организовывать выездные семинары для специалистов-экологов предприятий, а также проводить экологические акции с привлечением широких масс населения, а в первую очередь подрастающего поколения.

Подпрограмма 6 «Восстановление и развитие внешнего благоустройства населенных пунктов  Ирбитского муниципального образования»

Жилищный фонд Ирбитского муниципального образования характеризуется следующими показателями:

Общая площадь жилищного фонда на территории Ирбитского муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 года составляет 770 300 кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 325 ед., общей площадью - 170 640 кв.м (22,2 %);

-    блокированной застройки – 2139 ед., общей площадью – 271 260 кв.м. (35,2%);

- индивидуальные жилые дома.  – 5 090 ед. общей площадью – 328 400 кв.м (42,6 %).

- общее число многоквартирных домов от 3-х и более квартир МКД составляет 325 ед.

Анализ обеспеченности населенных пунктов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей  Ирбитского муниципального образования.

Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений и разрушения строительных конструкций жилых домов разросшимися зелеными насаждениями. Требования жителей к созданию более высокого уровня благоустройства населенных пунктов, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

Решение вышеназванных проблем и нацелено выполнение данной подпрограммы по следующим направлениям:

- санитарная очистка территории населенных пунктов Ирбитского МО, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, обустройство контейнерных площадок, установка урн;

- озеленение территорий населенных пунктов Ирбитского МО, в том числе разбивка клумб, посадка деревьев, кронирование старых деревьев;

- содержание мест захоронения (текущий ремонт памятников (обелисков, мемориалов).

Использование программно-целевого метода для решения проблем, позволит  повысить уровень внешнего благоустройства населенных пунктов.

С 01.09.2015  года  вступил Закон Свердловской области от 03.12.2014 г. № 110-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак».

На сегодняшний день бездомные собаки – это очень актуальная проблема для жителей Ирбитского района. Ирбитский район расположен в близи лесов, обитаемые дикие животные являются разносчиками бешенства и других опасных для человека заболеваний. Бездомные собаки это первый этап распространения опасных заболеваний. Для этого необходимо в рамках программы регулировать численность бездомных собак путем отлова и помещения их в специальные питомники для временного содержания, подлежащих учету, медицинскому обследованию для последующего определения к новым хозяевам или к эвтаназии, отловленных безнадзорных собак.

За 2017 год отловлено  91 собака, за 10 месяцев 2018 года отловлено 72 собаки (85,7% от плана). В дальнейшем будет продолжаться работа в этом направлении.            Решение вышеназванных проблем и нацелено выполнение данной подпрограммы по следующим направлениям :

- недопущение возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайных ситуаций, связанных с заразными болезнями, носителями которых могут быть животные;

- недопущение причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу организаций;

- обеспечение защиты населения от заболеваний, общих для людей и животных;

- недопущения неконтролируемого размножения безнадзорных животных;

- профилактики заражения домашних животных;

- поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния территорий населенных пунктов в Ирбитском муниципальном образовании.

В п. Зайково расположена муниципальная баня, которая обеспечивает  банными услугами население. Банными услугами пользуются в основном социально незащищённые  слои населения – студенты, пенсионеры и многодетные семьи.

За 2017 год воспользовались банными услугами 2 227 чел., убыток от содержании бани с учетом субсидий из бюджета Ирбитского муниципального образования на возмещение недополученных доходов юридическим лицам по оказанию банных услуг населению Ирбитского  муниципального образования  составил 265,7 тыс. руб. За девять месяцев 2018 года воспользовались банными услугами  1 985 чел., убыток с учетом финансирования 145,5 тыс. руб.  Муниципальная баня на территории Ирбитского МО единственная и для населения востребована, но в тоже время и убыточная.

Для содержания и эксплуатации бани необходимы субсидии на возмещение  недополученных доходов юридическим лицам по оказанию банных услуг населению Ирбитского МО.

Решение вышеназванных проблем и нацелено выполнение данной подпрограммы по следующему направлению :

- обеспечение  банными услугами население Ирбитского МО.

Раздел 2. «Цели, задачи и целевые показатели реализации

муниципальной программы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации  муниципальной  программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» приведены в приложении №1 к муниципальной Программе.

Раздел 3. «План мероприятий по выполнению

муниципальной программы»

1.В целях достижения результатов муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий Программы. Перечень мероприятий Программы с указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в приложении №2 к Программе.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступают: администрация Ирбитского муниципального образования и территориальные администрации Ирбитского муниципального образования.

2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского муниципального образования и отдел капитального строительства МКУ «Центр хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования, как ответственный исполнитель муниципальной программы, осуществляет следующие функции:

1) осуществляют текущее управление реализацией муниципальной программы;

2)обеспечивают разработку, реализацию и утверждение муниципальной программы, вносят изменения в муниципальную программу;

3) обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;

4) осуществляют мониторинг реализации муниципальной программы;

5) формируют и направляют отчеты о реализации муниципальной программы ежеквартально в течение 5 дней после окончания отчетного периода в отдел экономики и труда администрации Ирбитского муниципального образования;

6)обеспечивают эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Механизмы реализации муниципальной программы:

-  через проведение электронных аукционов, открытых конкурсов, запроса котировок,  осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- через предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам по оказанию банных услуг в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Ирбитского МО;

- через предоставление субсидий исполнителям коммунальных услуг на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории Ирбитского МО, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, на основании Постановления Правительства Свердловской области от 18 декабря 2013 № 1539-ПП «О реализации законов Свердловской области от 25 апреля 2013 № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 258 апреля 2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги».